«Жилкомсервис № 4 Красное Село»: итоги и планы

По просьбе управляющей компании «Жилкомсервис № 4 Красное Село» публикуем ее отчет о работе за 2019 год и о задачах на 2020 год

На 1 января 2020 года на обслуживании в ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» находятся 104 многоквартирных дома, из них 57 домов в Красном Селе, в 6-м и 7-м кварталах; 26 домов в поселке Горелово и 21 дом - по улице Политрука Пасечника. В обслуживаемых домах 11 009 квартир, в которых проживает 28 тысяч человек.

Обслуживаемые здания построены в период с 1935 г. по 2017  г. Общая площадь составляет 662,6 тыс. кв. м, уборочная площадь - 165 тыс. кв.м. Все дома имеют центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и систему вентиляции. 47 домов оснащены лифтами.

В организации работают 174 человека, из них 38 человек - административно-управленческий персонал, 136 человек – рабочие. Укомплектованность кадрами - 84%. Средняя зарплата за 2019 год составила 29625 рубля.

Отопительный период

Согласно требованиям «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт -Петербурге» в межотопительный  период 2019 года по графику были проведены работы по подготовке инженерных систем многоквартирных домов  к отопительному периоду 2019-2020 гг, что позволило в отопительный период бесперебойно обеспечить все дома теплом.

Уборка придомовой территории производилась в соответствии с кадастровыми паспортами  земельных участков многоквартирных домов.

Для надлежащего содержания придомовых территорий были закуплены противогололедные  материалы: 73 тонны песко-соляной смеси и 8 тонн технической соли..

Текущий ремонт и обслуживание зданий

В 2019 году ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» были запланированы работы по текущему ремонту на сумму 34,201 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2019 г. работ выполнено на сумму 36,487 млн. рублей, что составляет 106,7%.

Общестроительные работы выполнены на сумму 23,583 млн. руб., в том числе:

Частичный ремонт кровли: выполнено – 505 кв.м. по адресам: Красносельское ш., д.36; Красносельское ш., д.40; ул. Коммунаров, д.114; ул. Политрука Пасечника, д.4, к.2; ул. Политрука Пасечника, д.17; ул. Политрука Пасечника, д.20; ул. Красногородская, д.17, к.2; Кингисеппское ш., д.10, к.2; ул. Нарвская, д.8, к.1; ул. Нарвская, д.12; Гатчинское ш., д.5, к.2; Гатчинское ш., д.5, к.3; Гатчинское ш., д.7, к.2; Гатчинское ш., д.9, к.1; Гатчинское ш., д.13, к.3; ул. Октябрьская, д.17; Гатчинское ш., д.2; Гатчинское ш., д.4, к.2; Гатчинское ш., д.6; Гатчинское ш., д.8, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.4; ул. Красногородская, д.9, к.2.

Косметический ремонт: запланировано 35 лестничных клеток, выполнен на 48 лестничных клетках на сумму 10,237 млн. руб. по адресам: Красносельское ш., д.40, 1 пар.; Красносельское ш., д.42, 5 пар.; Красносельское ш., д., 44, к.3, 3 пар.; Красносельское ш., д.46, 6 пар.; Красносельское ш., д.46, к.2, 5 пар.; ул. Коммунаров, д.114, 1 пар.; ул. Коммунаров, д.116, к.2, 1 пар.; ул. Коммунаров, д.120, к.1, 3 пар.; ул. Коммунаров, д.122, к.1, 2 пар.; ул. Коммунаров, д.124, 3 пар.; ул. Школьная, д.43, 1,3 пар.; ул. П. Пасечника, д.1, к.2, 3 пар.; ул. П. Пасечника, д.1, к.3, 5 пар.; ул. П. Пасечника, д.4, 2 пар.; ул. П. Пасечника, д.5, к.2, 1 пар.; ул. П. Пасечника, д.10, 1 пар.; ул. П. Пасечника, д.10, к.2, 1 пар.; ул. П. Пасечника, д.11, к.2, 2 пар.; ул. Красногородская, д.15, 4 пар.; ул. Красногородская, д.17, к.2, 3 пар.; ул. Красногородская, д.19, к.1, 1 пар.; Кингисеппское ш., д.6, 2 пар.; Кингисеппское ш., д.10, к.1, 2,3 пар.; Кингисеппское ш., д.10, к.2, 7 пар.; ул. Нарвская, д.4, к.1, 1 пар.; ул. Нарвская, д.4, к.2, 2 пар.; ул. Нарвская, д.8, к.1, 4 пар.; ул. Нарвская, д.8, к.2, 2 пар.; ул. Нарвская, д.12, 8 пар.; Гатчинское ш., д.9, к.1, 2 пар.; Гатчинское ш., д.13, к.1, 1 пар.; Гатчинское ш., д.13, к.2, 1 пар.; Гатчинское ш., д.13, к.3, 2,4 пар.; ул. Октябрьская, д.17, 4 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.1, 6 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.2, 1 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.3, 1 пар.; Гатчинское ш., д.12, к.1, 1 пар.; Гатчинское ш., д.12, к.2, 3 пар.; ул. Красногородская, д.5, к.1, 3 пар.; ул. Красногородская, д.5, к.2, 1 пар.; ул. Красногородская, д.7, к.1, 4 пар.; ул. Красногородская, д.13, к.1, 1 пар.; ул. Театральная, д.3, 2 пар.; ул. Театральная, д.7, 2 пар..

Герметизация швов стен и стеновых панелей: запланировано - 4603 м.п., выполнено 5760 м.п. на сумму 1,692 млн. руб. по адресам: Красносельское ш., д.40; Красносельское ш., д.42; Красносельское ш., д.46, к.2; ул. Коммунаров, д.114; ул. Коммунаров, д.116, к.1; ул. Коммунаров, д.116, к.2; ул. Коммунаров, д.118; ул. Коммунаров, д.118, к.1; ул. Коммунаров, д.120, к.1; ул. Коммунаров, д.122, к.1; ул. Коммунаров, д.124; ул. Школьная, д.43; ул. П. Пасечника, д.6, к.2; ул. П. Пасечника, д.10, к.2; ул. Нарвская, д.8, к.1; ул. Нарвская, д.8, к.2; ул. Нарвская, д.12; Гатчинское ш., д.13, к.3; Гатчинское ш., д.4, к.1; Гатчинское ш., д.4, к.2; Гатчинское ш., д.4, к.3; Гатчинское ш., д.8, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.2; Гатчинское ш., д.8, к.3; Гатчинское ш., д.8, к.4; Гатчинское ш., д.12, к.1; ул. Красногородская, д.5, к.1; ул. Красногородская, д.7, к.1; ул. Красногородская, д.9, к.1; ул. Красногородская, д.9, к.2; ул. Красногородская, д.11, к.1; ул. Красногородская, д.13, к.1; ул. Театральная, д.1; ул. Театральная, д.3; ул. Театральная, д.5; ул. Театральная, д.7.

Ремонт отмостки: выполнено 778 м.п. по адресам: Красносельское ш., д.36; Красносельское ш., д.38; Красносельское ш., д.46, к.3; Гатчинское ш., д.5, к.3; Гатчинское ш., д.2; Гатчинское ш., д.6; Гатчинское ш., д.8, к.2; ул. Красногородская, д.5, к.2; ул. Красногородская, д.7, к.2; ул. Красногородская, д.9, к.1; ул. Красногородская, д.11, к.1; ул. Театральная, д.5; ул. Театральная, д.7.

Ремонт дверей выполнено - 40 шт., ремонт и замена окон – 263 шт., в том числе замена на пластиковые - 210 шт.

Ремонт и замена водосточных труб: 291 шт.

Ремонт и установка металлических дверей и решеток: 51 шт. по адресам : Красносельское ш., д.46 к.4, ул. Коммунаров, д.114 , ул. Коммунаров, д.116, к.1 , ул. Коммунаров, д.118, к.2, ул. Школьная, д.43, ул. П. Пасечника, д.8 , ул. П. Пасечника, д.8, к.2 , ул. П. Пасечника, д.16 , ул. П. Пасечника, д.20 , ул. Красногородская, д.15 , Гатчинское ш., д.4, к.1 , Гатчинское ш., д.6 , Гатчинское ш., д.6, к.2 , Гатчинское ш., д.8, к.2 , Гатчинское ш., д.8, к.3 , Гатчинское ш., д.12, к.2 , ул. Красногородская, д.5, к.2 , ул. Красногородская, д.7, к.1, ул. Красногородская, д.9, к.1 , ул. Красногородская, д.11, к.1 , ул. Красногородская, д.13, к.1 , ул. Театральная, д.3; ул. Театральная, д.5; ул. Театральная, д.7 ,  ул. Ленина д. 89 , ул. Ленина д. 91 , ул. Свободы д. 23.

Ремонт и окраска фасадов и цоколей: 1895 кв.м.

Комплекс работ по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений был выполнен на 5 многоквартирных домах по адресам: ул. П. Пасечника, д.5, к.1; ул. П. Пасечника, д.8; пр. Ленина, д.89; пр. Ленина, д.91; ул. Октябрьская, д.11. Стоимость выполненных работ составила 3,325 млн. руб.

Санитарно-технические работы выполнены на сумму 9,166 млн. руб., в том числе:

- замена и ремонт трубопроводов горячего водоснабжения –  1049 м.п.;

- замена и ремонт трубопроводов холодного водоснабжения – 234 м.п.;

- замена и ремонт трубопроводов центрального отопления – 690 м.п.;

- замена и ремонт трубопроводов канализации – 862 м.п.;

- замена отопительных приборов – 33 шт.;

- замена и ремонт запорной арматуры систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения – 2640 шт.

Электромонтажные работы выполнены на сумму 2,217 млн. руб..

Аварийно-восстановительные работы выполнены на сумму 1,521 млн. руб.

В течение 2019 года выполнялись работы по договорам со специализированными организациями:

Техническое обслуживание газового оборудования:

- ООО «УниверсалГазСервис» выполнено работ на сумму 2,326 млн. руб.;

- ООО «ПетербургГаз» (обслуживает газовое оборудование домов на ул.Политрука Пасечника д. 2, 4, 6, 8, 10, 5 к.1, 7, 9, 11 к.1 ) выполнено работ на сумму 168 тыс.руб..

Обслуживание лифтового оборудования:

- ООО «Радел» выполнены работы по ремонту и обслуживанию 172 лифтов на сумму 7,778  млн. руб.;

- ООО «ИЦ Диагностика лифтов» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтов на сумму 492 тыс. руб..

Техническое состояние газоходов и газифицированных вентиляционных каналов проверено ООО «Крада» на сумму 312 тыс.руб..

Вывоз и утилизация бытовых отходов: АО «Автопарк №1 Спецтранс» выполнено работ на сумму 29,203 млн. руб..

Дератизация и дезинсекция: АО «Станция профилактической дезинфекции» выполнено работ на сумму 429 тыс. руб..

Техническое обслуживание узлов учета:

- ООО «А-Сервис» выполнено работ на сумму 1,165 млн. руб.;

- ООО «Энергомонтаж» выполнено работ на сумму 1,461 млн. руб..

Работа с обращениями граждан

В 2019 году управляющая компания получила на 2,5% больше письменных обращений граждан, чем в 2018 году. В основном, жители обращались по поводу корректировки квартирной платы из-за несвоевременной подачи показаний индивидуальных приборов учета воды (22,7%), по санитарному содержанию (17,8%), ремонту фасадов (8,7%) и прочим вопросам (50,8%).

Работа по взысканию задолженности

На 1 января 2020 задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 134 507 млн. руб. В 48 домах общая задолженность жителей превышает 1 миллион рублей.

Адреса домов-«миллионеров»:

Красное Село, 6-й квартал, 13 домов. Задолженность более 4 млн. рублей: ул. Красногородская, д.17 корп.2. Задолженность более 3 млн. рублей: ул. Красногородская, д.15; Кингисеппское ш., д.10, корп.1; ул. Нарвская, д.8, корп.1.  Задолженность более 2 млн. рублей: ул. Красногородская, д.19 корп.1; Гатчинское ш., д.11; Кингисеппское ш., д.6. Задолженность более 1 млн. рублей: Гатчинское ш., д.9 корп.1; ул. Нарвская, д.4 корп.1; ул. Нарвская, д.6; ул. Нарвская, д.12; Кингисеппское ш., д.8; Октябрьская ул., д.17.

Красное Село, 7-й квартал, 19 домов. Задолженность более 6 млн. рублей: ул. Театральная, д. 7. Задолженность более 4 млн. рублей: Гатчинское ш., д. 4, корп. 3; Гатчинское ш., д. 8, корп. 1; Гатчинское шоссе, д. 12, корп.1; ул. Театральная д. 3. Задолженность более 3 млн. рублей: Гатчинское ш. д.4, корп.1. Задолженность более 2 млн. рублей: ул. Красногородская, д.7 корп.2;  Гатчинское ш., д.4 корп.2; Гатчинское ш., д.8, корп.2; Гатчинское ш., д.12 корп.3; ул. Театральная д.5. Задолженность более 1 млн. рублей: Гатчинское ш., д.8, корп.3; Гатчинское ш., д.12, корп.2; ул. Красногородская  д.5, корп.1; ул. Красногородская, д.5, корп.2; ул. Красногородская, д.7, корп.1; ул. Красногородская, д.9, корп.2; ул. Красногородская, д.11, корп.1; ул. Красногородская, д.13, корп.1.

Горелово, 8  домов. Задолженность более 3 млн. рублей: ул. Школьная, 43. Задолженность более 2 млн. рублей: ул. Коммунаров, д.114; ул. Коммунаров, д.124. Задолженность более 1 млн. рублей: ул. Коммунаров, д.116, корп.1; Красносельское ш., д.42; Красносельское ш., д.44, корп.3; Красносельское ш., д.46, корп.3; Красносельское ш., д.46, корп.4.

Торики, 8 домов. Задолженность более 2 млн. рублей: ул. Политрука Пасечника, д.4. Задолженность более 1 млн. рублей: ул. Политрука Пасечника, д.1, корп.2; ул. Политрука Пасечника, д.6; ул. Политрука Пасечника, д.7; ул. Политрука Пасечника, д.9; ул. Политрука Пасечника, д.10; ул. Политрука Пасечника, д.17; ул. Политрука Пасечника, д.20.

Есть злостные неплательщики, у которых задолженность за жилищные и коммунальные услуги превышает 100 тысяч руб., из них 27 квартир с долгом более 500 тысяч руб. Всего неплательщики 400 квартир имеют общий долг на сумму более 91 млн. руб.

В Красном Селе 280 квартир с долгом на сумму 63,03 млн. руб.

В Горелово и Ториках 120 квартир с долгом на сумму 27,99 млн. рублей.

В 2019 году в суд подано 1483 заявлений о взыскании долгов с населения на сумму 50,1 млн. рублей. Судами вынесены решения о взыскании долгов за услуги ЖКХ на сумму 41,1 млн. руб. Судебными приставами в порядке исполнительного производства взыскано 16,8 млн. руб.

В отношении злостных неплательщиков применяются меры, предусмотренные законодательством РФ, в том числе и  меры по обращению взыскания на движимое и недвижимое имущество .

Работа с арендаторами

Нежилые помещения в домах, обслуживаемых компанией, общей площадью 4728,04 кв.м. занимают 24 организации-арендатора, из них  10 – в Красном Селе и 14 – в Горелово.  За коммунальные и жилищные услуги в 2019 году арендаторам выставлено счетов на сумму 3 642 796 руб., а оплачено 3 665 186 руб., что составляет 100,6 %.

Планы на 2020 год

Основными задачами  ООО «Жилкомсервис №4 Красное село» по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов является:

-  подготовка зданий к отопительному периоду 2020-2021 гг. в соответствии с графиками;

- предоставление коммунальных услуг населению в необходимых объемах и надлежащего качества;

- обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния жилого и нежилого фонда;

- своевременное и качественное выполнение работ по текущему ремонту и содержанию зданий.

По текущему ремонту на 2020 год запланированы работы на сумму 34,949 млн. руб.

Общестроительные работы на сумму 19,698 млн. руб., в том числе:

Косметический ремонт на 35 лестничных клетках по адресам:

Красносельское ш., д.36, 7 пар.; Красносельское ш., д.38, 5 пар.; Красносельское ш., д.40, 3 пар.; Красносельское ш., д.46, 1 пар.; Красносельское ш., д.46, к.3, 2 пар.; ул. Коммунаров, д.114, 7 пар.; ул. Коммунаров, д.116, к.2, 4 пар.; ул. Коммунаров, д.118, 3 пар.; ул. Коммунаров, д.118, к.2, 2 пар.; ул. Коммунаров, д.118, к.1, 1 пар.; ул. Школьная, д.43, 5 пар.; ул. Красногородская, д.17, к.2, 6 пар.; ул. Нарвская, д.12, 5 пар.; ул. Нарвская, д.8, к.1, 2 пар.; Кингисеппское ш., д.6, 3 пар.; Кингисеппское ш., д.8, 4 пар.; Кингисеппское ш., д.10, к.2, 6 пар.; Гатчинское ш., д.9, к.1, 3 пар.; Гатчинское ш., д.13, к.2, 2 пар.; ул. Октябрьская, д.17, 3 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.1, 2 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.2, 2 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.3, 5 пар.; Гатчинское ш., д.6, 4 пар.; Гатчинское ш., д.12, к.1, 4 пар.; ул. Красногородская, 5, к.1, 2 пар.; ул. Красногородская, д.9, к.1, 1 пар.; ул. Красногородская, д.9, к.2, 2 пар.; ул. Театральная, д.3, 1 пар.; ул. Театральная, д.7, 1 пар.; ул. П. Пасечника, д.1, к.2, 4 пар.; ул. П. Пасечника, д.1, к.3, 1 пар.; ул. П. Пасечника, д.5, к.2, 2 пар.; ул. П. Пасечника, д.10, к.2, 3 пар.; ул. П. Пасечника, д.11, к.2, 4 пар.

Герметизация швов стен и стеновых панелей – 2740 м.п. по адресам:

Красносельское ш., д.44, к.3; Красносельское ш., д.46, к.2; Красносельское ш., д.46, к.3; ул. Школьная, д.43; ул. Коммунаров, д.114; ул. Коммунаров, д.116, к.2; ул. Коммунаров, д.124; Гатчинское ш., д.13, к.3; Гатчинское ш., д.8, к.2; ул. Красногородская, д.5, к.1; ул. Красногородская, д.7, к.1; ул. Красногородская, д.13, к.1; ул. Театральная, д.1; ул. Театральная, д.3; ул. Красногородская, д.5, к.2; ул. Театральная, д.5; ул. Красногородская, д.7, к.2; Гатчинское ш., д.11; ул. П. Пасечника, д.4, к.2; ул. Коммунаров, д.118; ул. Коммунаров, д.118, к.1; ул. Коммунаров, д.122, к.1; ул. Театральная, д.7; Гатчинское ш., д.2; Гатчинское ш., д.8, к.3; Гатчинское ш., д.8, к.4; Гатчинское ш., д.12, к.3; Гатчинское ш., д.6, к.2; Гатчинское ш., д.4, к.3; Гатчинское ш., д.6; ул. Красногородская, д.11, к.1; ул. Коммунаров, д.120, к.1.

Ремонт кровли запланирован по следующим адресам: Кингисеппское ш., д.6; Кингисеппское ш., д.8; Кингисеппское ш., д.10, к.1; Кингисеппское ш., д.10, к.2; Гатчинское ш., д.9, к.1; Гатчинское ш., д.13, к.3; ул. Нарвская, д.4, к.2; ул. Нарвская, д.6; ул. Октябрьская, д.15; ул. Школьная, д.43; ул. Коммунаров, д.114; ул. Коммунаров, д.120, к.1; ул. Коммунаров, д.124; ул. Коммунаров, д.118; Красносельское ш., д.46, к.2; ул. Театральная, д.7; Гатчинское ш., д.4, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.2; Гатчинское ш., д.8, к.3.

В план текущего ремонта на 2020 год также включен комплекс работ по нормализации температурно-влажностного режима в чердачных помещениях многоквартирных домов по адресам: ул. П. Пасечника, д.2; ул. П. Пасечника, д.6; ул. П. Пасечника, д.9.

Санитарно-технические работы на сумму 9,838 млн. руб., в том числе:

- ремонт трубопроводов горячего водоснабжения  - 542 м.п.;

- ремонт трубопроводов холодного водоснабжения – 1120 м.п.;

- ремонт трубопроводов центрального отопления – 1124 м.п.;

- ремонт трубопроводов канализации – 587 м.п.;

- замена и ремонт запорной арматуры систем центрального отопления, холодного, горячего водоснабжения – 3259 шт.

Электромонтажные работы на сумму 3,467 млн. руб., в том числе:

- замена и ремонт электропроводки – 3612 м.п.;

- замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры – 1629 шт.;

- ремонт групповых распределительных щитков, вводных устройств, электрощитовых – 48 шт.

Аварийно-восстановительные работы запланированы на сумму 1,946 млн. руб.

Проведены собрания по переходу на прямые договора жителей с ресурсоснабжающими организациями по водоснабжению, теплоснабжению и электроснабжению в 66 многоквартирных домах. Жители оплачивают напрямую услуги в ГУП «ТЭК СПб», ГУП « Водоканал» и  АО  «Петроэлектросбыт».

В настоящее время проводятся собрания по переходу на прямые договора и в остальных обслуживаемых домах.

Отчет о проделанной работе по каждому дому за 2019 год и задачи на 2020 размещены на информационных досках в каждом подъезде, а также на официальном сайте ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» zhks4.ru и в ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» выражает огромную благодарность жителям обслуживаемых домов за взаимодействие и поддержку.

Генеральный директор Анатолий Григорьевич Матвиенко

ОТДЕЛЬНО В КОНЦЕ НА СЕРОМ ФОНЕ

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село»

Юридический адрес: 198323, Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46 корп.4.

Офис расположен по адресу: Красносельское шоссе, дом 56 корп.2, тел/факс 662-54-79, e-mail: mag50@inbox.ru

Аварийно-восстановительная служба: Красное Село, пр.Ленина, 79.

Круглосуточный прием обращений граждан по телефонам: 746-11-12 и 982-47-68