ВЫПОЛНЕНИЕ

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

в 2011 году

В соответствии с планом текущего ремонта на 2011 год по 7-му кварталу были                                                                                                                запланированы работы на сумму 5,2 млн.руб., а выполнены работы на сумму  4,5 млн. руб., что составило 86,1 % от годового плана.

Общестроительные работы выполнены на сумму 1,6 млн.руб., в том числе:

- ремонт кровли – 104 кв.м.

- герметизация стыков стеновых панелей - Гатчинское ш., д.6 - 435 п.м.

- ремонт дверей - 92  шт.

- ремонт отмосток  - 51 п.м.

- косметический ремонт 6-и лестничных клеток - Гатчинское ш., д. 6

- косметический ремонт в 6-и квартирах после протечек с кровли

- установка металлических дверей и решеток – 42 шт. по адресам: ул.Красногородская, д.13/1, 11/1, Гатчинское ш., д.12/1, 6

- ремонт и окраска фасадов и цоколей – 363 кв.м.

Санитарно – технические работы на сумму 1,7 млн.руб.

  - замена и ремонт трубопроводов горячего водоснабжения – 1386 м/п

  - замена и ремонт трубопроводов холодного водоснабжения – 14 м/п

  - замена и ремонт трубопроводов центрального водоснабжения – 79 м/п

  - замена и ремонт трубопроводов канализации – 84 м/п

  - замена отопительных приборов – 8 шт.

  - замена и ремонт запорной арматуры систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения – 305 шт.

Электромонтажные работы на сумму 68 тыс.руб.

- замена и ремонт электропроводки – 60 м/п

- замена и ремонт аппаратов защиты – 14 шт.

- ремонт внутренних распределительных устройств, групповых щитков – 40 шт.

Аварийно восстановительные работы на сумму 1,2 млн. руб.